## Slide 1: Avocado Share
Meilenstein 3
Sascha Bergmann ¦ Lion Kunz ¦ Cyril Müller ¦ Dang Thien Nguyen

## Slide 2: Traktanden
Begrüssung
Abnahme Protokolle
Besprechung des Projektstandes
  Abgeschlossene Tasks
  Zeitplan
  Demo
  Tests
Fragen der Kundenseite
Ausblick

## Slide 3: Abnahme Protokolle
Meilensteinsitzung 1
Meilensteinsitzung 2
Notes: Das letzte mal nicht abgenommen; Von ihrer Seite noch anmerkungen?

## Slide 4: Abgeschlossene Tasks
Abgeschlossen:
Noch offen:

## Slide 5: Zeitplan – Meilenstein 2
Geplanter Aufwand überstiegen
Im Total noch im Zeitplan
Notes: 56h geplant

## Slide 6: Zeitplan – Gesamt

## Slide 7: Demo

## Slide 8: Tests
106 Tests bis jetzt
Notes: Issues wurden immer erst geschlossen wenn Tests geschrieben wurden.

## Slide 9: Fragen

## Slide 10: Ausblick
M4 Issues:
Issues aus M3:
+ Tests für Abnahmekriterien
Notes: 72h geplant; 30h Tests Abnahmekriterien; 20h Doku; 22h Reserve

## Slide 11: Danke für Ihre Aufmerksamkeit