Protokoll Meilensteinsitzung 1

Avocado Share

## Zeitpunkt

11.03.2016 16:20 Uhr

## Anwesende

Prof. Max Lemmenmeier  
Andreas Meier  
Cyril Müller **(Protokollführer)**  
Lion Kunz   
Sascha Bergmann **(Sitzungsleitung)**  
Thien Dang Nguyen

## Abwesende

Keine

## Thema

Ergebnisse des ersten Meilensteins des Avocado Share Projektes

## Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde Termingerecht an alle Gäste versendet

1. Begrüssung
2. Besprechung des Projektstandes
   1. Abgeschlossene Tasks
   2. Zeitplan
   3. Demo
3. Besprechung des Datenbank-Designs
4. Präsentation des UI-Design-Entwurfs
5. Erläuterung des Softwarearchitektur-Entwurfs
6. Fragen der Kundenseite
7. Ausblick

# Ablauf

Sacha Bergmann eröffnete die Sitzung pünktlich um 16:20 und begrüsste die Anwesenden.

Die Ausführungen des Sitzungsleiters zeigten, dass alle Tasks des 1. Meilensteines erfolgreich abgeschlossen wurden und man sich gut im Zeitplan befindet.   
Herr Nguyen präsentierte dann den aktuellen Projektstand und demonstrierte die schon erstellten Seiten.

Das Datenbank-Design wurde von Herr Müller vorgestellt. Nach kurzen Disskussionen beschloss man dort noch gewisse Änderungen vorzunehmen (siehe Beschlüsse)

Das UI-Design und die Software-Architektur wurden von Herrn Kunz und Herrn Bergmann vorgestellt und es war kein Wunsch nach Veränderungen daran geäussert worden.

Von der Kundenseite kamen keine Fragen und so zeigte der Sitzungsleiter noch die Tasks des nächsten Meilensteines.

Die Sitzung wurde um 16:45 geschlossen.

# Entschlüsse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datenbank-Design | Es wurde beschlossen eine gewisse |  |
|  |  |  |
|  |  |  |