Protokoll Meilensteinsitzung 2

Avocado Share

## Ort

Technikumstrasse 9, 8401 Winterthur, Gebäude TB, Raum 532

## Datum, Zeit

01.04.2016 16:20 Uhr

## Dauer

15min

# Teilnehmer

|  |  |
| --- | --- |
| Anwesend | Abwesend |
| Prof. Dr. Max Lemmenmeier Andreas Meier Cyril Müller Sascha Bergmann  Lion Kunz | Thien Dang Nguyen |

## Sitzungsleiter Protokollführer Cyril Müller Lion Kunz Thema

Ergebnisse des zweiten Meilensteins des Avocado Share Projektes

# Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde termingerecht an alle Gäste versendet.

1. Begrüssung
2. Besprechung des Projektstandes
   1. Abgeschlossene Tasks
   2. Zeitplan
   3. Demonstration
3. Fragen der Kundenseite
4. Ausblick

# Ablauf

Herr Müller eröffnete die Sitzung pünktlich um 16:20 und begrüsste alle Anwesenden. Herr Nguyen konnte aus Gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen.

Die Ausführungen des Sitzungsleiters zeigten, dass alle Tasks des 2. Meilensteines erfolgreich abgeschlossen worden sind und man sich gut im Zeitplan befindet.   
Herr Müller machte auch darauf aufmerksam, dass 3 Issues aus dem Meilenstein 2 *(/F0300/ Gruppe erstellen; /F0310/ Gruppe bearbeiten; /F0320/ Gruppenrechte bearbeiten)* mit 3 Issues aus dem Meilenstein 3 *(/F0520/ Dateirechte bearbeiten; /F0540/ Datei bewerten; /F0550/ Datei kategorisieren)* ausgetauscht wurden. Da diese fast die gleichen Aufwände aufweisen, wurde dadurch der Zeitplan nicht durcheinander gebracht.

Danach demonstrierte Herr Müller die bereits umgesetzten Funktionalitäten anhand der Avocado Share Webseite. Dabei merkte Prof. Dr. Max Lemmenmeier an, dass das momentane Web Design noch zu schlicht und zu farblos sei. Wir nahmen diesen Wunsch auf und werden ihn für den nächsten Meilenstein versuchen umzusetzen.

Da von der Kundenseite keine weiteren Fragen kamen, präsentierte der Sitzungsleiter noch die Tasks des nächsten Meilensteines.

Die Sitzung wurde um 16:45 geschlossen.

# Beschlüsse

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktanden Punkt | Thema | Beschreibung Beschluss | Verantwortlich |
| 2.3 Demonstration | UI Design | Es wurde beschlossen, dass das UI Design, wie bis anhin umgesetzt, noch zu schlicht und zu farblos ist. Es wird versucht das Design im nächsten Meilenstein optisch ansprechender und mit Farbe zu gestallten. Es wurde dazu ein neues Issue erfasst („UI-Design mit Farbe #81“). | Thien Dang Nguyen |

08.04.2016, Winterthur **Unterschrift Protokollführer:**

Kunz Lion

Datum, Ort **Unterschrift Kunde:**

*Das Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.*